Об исполнении сметы расходов ТОМС села Мостовского

на решение вопросов местного значения за 2016 год

В смете расходов Территориального органа местного самоуправления села Мостовского на решение вопросов местного значения было предусмотрено 2 151,9 тыс. рублей, израсходовано 2 124,0 тыс. рублей. Процент исполнения составил 98,7%.

Для выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2016 году было выделено 100,0 тыс. рублей, освоено денежных средств 100,0 тыс. рублей. Процент исполнения составил 100%., работы выполнены в полном объеме, Восстановлен подъезд к естественному водоему в деревне Налимово на речке Нела (20,0 тыс.руб.) Проводились мероприятия по созданию противопожарных полос (опашка)в селе Мостовское и деревне Налимово (60,0 тыс.руб.)

В зимний период проводилась расчистка подъездных путей от снега к пожарному водоему и водонапорной башне в селе Мостовское (20,0 тыс.руб.) Данные работы были выполнены МУП «Мостовское ЖКХ».

На содержание улично-дорожной сети ТОМС села Мостовского в 2016 году было выделено 1 201,0 тыс.руб., освоено 1173,1 тыс. рублей. Процент исполнения составил 97,7%., работы выполнены в полном объеме. Освоение денежных средств произошло не в полном объеме за счет экономии, сумма экономии 27 904 руб.69 коп. осталась в бюджете АГО. Выполнены следующие виды работ:

- зимнее и летнее содержание улично-дорожной сети – 396,1тыс. руб.;

- ремонт дорог – 207,5 тыс.руб.:

в деревне Лисава по улице Ленина - отсыпка щебнем дороги;

в селе Мостовское – грейдирование улиц Первомайская, Совхозная. Советская, Пионерская.

- обустройство тротуара с твердым покрытием и устройство ограждения перильного типа по улице Первомайской в селе Мостовское (предписание ОГИБДД) – сметная стоимость – 603 241 руб.69 коп., в результате проведения электронного аукциона стоимость работ составила 521 232 руб. 08 коп.

Сэкономленные средства в сумме 48 289 руб.92 коп. направлены на выполнение проектных работ по дислокации дорожных знаков и разметки. Остальная сумма сэкономленных средств (33 719 руб.69 коп.) была направлена на продолжение ремонта дороги в деревне Лисава по улице Ленина.

На 11 км. автомобильных дорог местного значения зарегистрированы права собственности, фактически дорог – 17км. Большая часть дорог местного значения не имеет дорожного полотна.

Обслуживанием дорог на территории ТОМС села Мостовского занималось МУП «Мостовское ЖКХ». Жалоб от населения на содержание улично-дорожной сети в 2016 году в адрес ТОМС села Мостовского не поступало. Работы по обустройству тротуара с твердым покрытием и устройству ограждения перильного типа по улице Первомайской в селе Мостовское выполнило Общество с ограниченной ответственностью «СтройТоргМонтаж» (г.Артемовский).

На выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда (служебная квартира) в селе Мостовское в 2016 году было выделено 271745 руб. 02 коп., в результате проведения электронного аукциона стоимость работ составила 188 751руб.30коп. Экономия денежных средств направлена на выполнение работ по ремонту этой же квартиры, не предусмотренных сметой и техническим заданием. Процент исполнения составил 100%. Работы по ремонту квартиры выполнило Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное предприятие «Грант Строй Путь» (г.Екатеринбург).

Для организации уличного освещения на территории села Мостовского на 2016 год было выделено 180,5 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме. Произведены расходы на оплату электроэнергии и приобретение материалов для ремонта уличных светильников. Все светильники работают в автоматическом режиме с приборами учета (всего 24 светильника).

В 2016 году на организацию и содержание мест захоронения выделено 100,0 тыс. рублей:

- вывоз мусора с территории кладбища и очистка от снега – 78,0 тыс.руб;

- межевание территории кладбища – 22,0 тыс. руб.

Денежные средства освоены в полном объеме (100%).

На озеленение территории села (полив, прополка) израсходовано 25,0 тыс. рублей, что составило 100% от запланированной суммы. Посадка цветов осуществляется работниками ТОМС села Мостовское и МУП «Мостовское ЖКХ» (на субботниках). Цветы высажены у Памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и в Парке Победы. В 2016 году было высажено 40 лип в парке Победы.

На благоустройство территории в 2016 году было выделено 266250 рублей. Денежные средства освоены в полном объеме (100%).

Выполнены следующие виды работ:

- уборка тополей (7 шт.) по улице Молодежи в селе Мостовское,

- скашивание сорных трав на территории парка Победы и территории села в местах общего пользования;

- ремонт входной группы парка Победы

Все работы выполнялись МУП «Мостовское ЖКХ».

Для организации доставки малоимущих жителей сельской местности к месту проведения профилактических и флюорографических осмотров в 2016 году было выделено 7,5 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме, перевезено 20 человек.

О наличии предписаний надзорных органов и об их исполнении.

На основании предписания ОГИБДД по Артемовскому району от 28.08.2015 построен тротуар с твердым покрытием и ограждением перильного типа по улице Первомайская в селе Мостовское (521232 руб.08 коп.)

Председатель ТОМС

села Мостовского Г.А. Скутин